KONCOCHII 荷物預かりサービス

Webアプリケーション 要件定義書

(ホーチミン・コンビニ・観光拠点 提携モデル/PoC対応版)

版数: 1.1(システムレビュー反映版)

作成日: 2026年7月25日

# 目次

# 1. サービス概要と目的

本書は、ホーチミン市内のコンビニエンスストアおよび観光拠点を提携拠点とする荷物預かりサービス「KONCOCHII」のWebアプリケーションについて、要件定義レベルの仕様を定めるものである。

## 1.1 サービスコンセプト

- 観光客がスマホで簡単に予約し、提携コンビニに荷物を預け、いつでも受け取れる仕組みを提供する。

- インストール不要のWebアプリ(PWA/レスポンシブWeb)で完結し、多言語に対応する。

- コンビニ側は棚の設置不要。バックヤードの空きスペースで運用し、初期費用・設備投資ゼロで開始できる。

- QRコード+OTPによる本人確認・タグ管理で安全に荷物を授受する。

- 基本補償込みのシンプルな時間制料金(3・6・12時間)を提供する。

## 1.2 目的(PoCフェーズ)

- 3店舗・1店舗あたり1日5〜10件を目標に、2〜3か月で効果検証を行う(エリア: ベンタイン・ブイビエン・タンソンニャット空港周辺)。

- 広告費ゼロでの自然流入(Google検索/Maps/旅行プラットフォーム掲載)による集客モデルを検証する。

# 2. 利用者(アクター)定義

| アクター | 説明 | 利用チャネル |
| --- | --- | --- |
| 利用者(旅行者) | 荷物を預ける観光客。主要ターゲットは中国・韓国・台湾・米国・日本・オーストラリア・インドの7か国(全体の約70%をカバー)。 | スマホWebアプリ(多言語) |
| 提携コンビニ店舗スタッフ | 荷物の受入・保管・返却を行う。操作は「預かる・返す」のみに単純化。 | 店舗用Web画面(タブレット/店舗スマホ) |
| KONCOCHII運営者 | 店舗管理、予約・決済管理、精算、問い合わせ対応、保険対応を行う。 | 管理者用Web画面 |
| 外部システム | 決済ゲートウェイ(Visa/Mastercard/Apple Pay/Google Pay/VietQR/MoMo)、SMS/メール送信、地図・集客チャネル。 | API連携 |

# 3. 業務フロー(利用の流れ)

## 3.1 利用者フロー(すべてWebで完結)

- ① 探す・選ぶ: Google検索/Maps/Trip.com/Klook等から店舗ページに到達し、預け先店舗を選択する。

- ② 予約・決済: 日時・サイズ・時間プランを選び、クレジットカード/電子決済で事前決済する。

- ③ QR発行: 予約確定後、預け入れ用QRコード+OTPを発行(メール/画面表示)。

- ④ 預け入れ: 店舗でQR提示 → スタッフがOTP確認 → 荷物タグを装着しバックヤードで保管開始。

- ⑤ 保管中: 保管ステータスを利用者画面で確認可能。時間超過は自動延長(1時間ごとに10,000 VND)。

- ⑥ 受け取り: QR+OTP提示で本人確認のうえ荷物を返却。予約時間内であれば何度でも受け取り可能(出し入れ自由プランは将来拡張)。

## 3.2 店舗フロー(簡単3ステップ)

- ① 預かる: QR読取+OTP確認 → 荷物タグ装着 → バックヤードへ保管。

- ② 保管する: 預かり時間まで安全に保管(棚不要)。

- ③ 返す: QR読取+OTP確認 → 荷物を返却し、システム上で完了処理。

# 4. 機能要件

## 4.1 利用者向けWebアプリ

| No | 機能 | 要件概要 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-01 | 店舗検索・一覧/地図表示 | 現在地または地名から提携店舗を検索し、地図・リストで表示。空き状況・営業時間・料金を表示。 | 必須 |
| U-02 | 予約作成 | 荷物サイズ(S/M/L)・個数・時間プラン(3/6/12H)・預け入れ予定日時を選択し予約する。 | 必須 |
| U-03 | オンライン決済 | Visa/Mastercard/Apple Pay/Google Pay/VietQR/MoMoによる事前決済。決済完了で予約確定。 | 必須 |
| U-04 | QR・OTP発行/表示 | 予約ごとにQRコードと6桁OTPを発行。メール送付+Web画面で常時再表示可能。 | 必須 |
| U-05 | 予約管理 | 予約内容の確認、預け入れ前のキャンセル(返金ポリシーに従う)、保管ステータス確認。 | 必須 |
| U-06 | 自動延長・追加課金 | 予約時間超過時に1時間ごと10,000 VNDを自動課金し、利用者に通知。 | 必須 |
| U-07 | 多言語切替 | 英語・ベトナム語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)・日本語・ヒンディー語の切替。 | 必須 |
| U-08 | 会員登録不要のゲスト利用 | メールアドレス+電話番号のみで予約可能(アカウント作成は任意)。 | 必須 |
| U-09 | レシート・領収書 | 決済完了メールおよびWeb上での領収書表示。 | 推奨 |
| U-10 | 補償内容の表示・同意 | 基本補償(盗難・紛失・火災等)の内容と免責事項への同意取得。 | 必須 |
| U-11 | 問い合わせ | 問い合わせフォーム(運営が対応。店舗は対応不要)。 | 推奨 |
| U-12 | 出し入れ自由プラン | 期間中何度でも出し入れ可能なプラン。 | 将来拡張 |

## 4.2 店舗向けWeb画面(コンビニスタッフ用)

| No | 機能 | 要件概要 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 店舗ログイン | 店舗ID+PINによる簡易ログイン(共有端末前提)。 | 必須 |
| S-02 | 預け入れ受付 | カメラでQR読取 → OTP照合 → 荷物タグ番号を登録 → 預かり開始。 | 必須 |
| S-03 | 返却処理 | QR読取+OTP照合 → タグ番号確認 → 返却完了登録。 | 必須 |
| S-04 | 当日預かり一覧 | 現在保管中の荷物一覧(タグ番号・サイズ・返却予定時刻)。超過分のハイライト表示。 | 必須 |
| S-05 | 荷物写真の記録 | 預け入れ時に荷物の外観写真を撮影・保存(補償時の証跡)。 | 推奨 |
| S-06 | トラブル報告 | 破損・誤引渡し等の報告を運営へ送信。 | 推奨 |

## 4.3 運営者向け管理画面

| No | 機能 | 要件概要 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 店舗管理 | 提携店舗の登録・編集、受入上限数、営業時間、稼働状況の管理。 | 必須 |
| A-02 | 予約・取引管理 | 全予約の検索・照会、キャンセル・返金処理、超過課金の確認。 | 必須 |
| A-03 | 精算管理 | 店舗ごとの月次精算(業務委託料=売上の40%)の集計・明細出力。 | 必須 |
| A-04 | 料金マスタ管理 | サイズ×時間プランの料金、超過料金単価の変更(価格改定に対応)。 | 必須 |
| A-05 | ダッシュボード | 店舗別件数・売上・稼働率のKPI表示(PoC効果検証用)。 | 必須 |
| A-06 | 問い合わせ管理 | 利用者・店舗からの問い合わせ・トラブル報告の対応管理。 | 推奨 |
| A-07 | 保険事案管理 | 補償対象事案の記録、保険会社への連携情報の管理。 | 推奨 |

# 5. 料金・課金要件

## 5.1 料金プラン(税抜・世界共通の3サイズ)

| サイズ | 目安 | 3時間 | 6時間 | 12時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 最大28インチ程度・20kgまで | 50,000 VND | 70,000 VND | 100,000 VND |
| M | 最大28インチ・20〜30kg | 70,000 VND | 100,000 VND | 150,000 VND |
| L | 29インチ以上・30kgまで | (料金マスタで設定) | (料金マスタで設定) | (料金マスタで設定) |

※ 概要資料の料金表に基づく。S/Mの区分と金額の対応は最終確定時に要確認。料金は改定される可能性があるため、システムは料金マスタ方式とし、予約時点の料金をスナップショット保存する。

- 時間超過は自動延長: 1時間ごとに10,000 VND。深夜料金・休日料金などの追加料金は設けない。

- 決済は事前決済(予約確定時)。超過分は登録済み決済手段へ追加課金、不可の場合は返却時に現地QR決済。

## 5.2 収益・精算モデル

- 利用者決済額(例: 50,000 VND)をKONCOCHIIが収受し、店舗へ業務委託料40%(例: 20,000 VND)を支払う。

- 控除項目: 決済手数料 約3%(1,500 VND)、保険料 約6%(3,000 VND)、システム・運営費等(2,500 VND)。KONCOCHII側の残り目安 23,000 VND。

- 精算は月次バッチで店舗別に集計し、明細をCSV/PDFで出力できること。

# 6. 補償・保険要件

- KONCOCHIIが包括保険に加入し、すべての預かり荷物を補償対象とする(利用者からの追加徴収なし。保険料はサービス料金に内包)。

- 補償内容(基本補償込み): 盗難・紛失、火災・水濡れ・破損、自然災害・その他の偶発事故、従業員の不正行為(横領など)、誤引渡し。免責事項は保険約款に準拠。

- 補償上限(PoC時点): 1荷物あたり最大 5,000,000 VND、1予約あたり最大 10,000,000 VND(実際の補償額は保険会社の審査により決定)。

- システム要件: 予約時に補償内容・上限・免責への同意ログを保存。事故時は預け入れ時の荷物写真・タグ番号・授受ログを証跡として抽出できること。

# 7. 本人確認・セキュリティ要件

- QR+OTP方式: 予約ごとに一意のQRコード(予約トークン)と6桁OTPを発行。預け入れ・返却の両方でQR読取+OTP照合の2要素確認を必須とする。

- OTPは推測困難なランダム生成とし、照合失敗の連続試行をロックアウトする(例: 5回で一時ロック、運営に通知)。

- 荷物タグ: 物理タグ番号をシステムに紐付け、返却時にタグ番号一致を確認する。

- 通信はすべてTLS。決済カード情報は自社保持せず、決済ゲートウェイのトークナイゼーションを利用(PCI DSS準拠範囲を最小化)。

- 個人情報はベトナム個人情報保護法令(PDPD)およびGDPR相当の配慮に基づき、目的外利用禁止・保持期間設定・削除依頼対応を行う。

- 店舗端末は店舗ID+PIN+端末登録で認可し、操作ログ(誰が・いつ・どの荷物を授受したか)を全件保存する。

# 8. 非機能要件

| 項目 | 要件 |
| --- | --- |
| プラットフォーム | インストール不要のWebアプリ。スマホブラウザ最適化(iOS Safari/Android Chrome)。PWA対応(ホーム画面追加・オフライン時のQR表示)を推奨。 |
| 多言語 | 英語・ベトナム語・韓国語・中国語簡体字・中国語繁体字・日本語・ヒンディー語の7言語(上位7か国で全体の約70%をカバー)。i18n基盤で言語追加を容易にする。 |
| 性能 | 主要画面の表示3秒以内(4G回線想定)。QR読取〜照合は2秒以内。 |
| 可用性 | PoC期間は稼働率99%目標。決済・QR照合系の障害時は店舗が電話+予約番号で代替確認できる運用手順を用意。 |
| 拡張性 | 店舗数・都市の追加、出し入れ自由プラン、配送連携などをマスタ設定・機能追加で対応できる構成。 |
| SEO・集客 | 店舗ごとの公開ページ(多言語・構造化データ対応)を生成し、Google検索/Mapsからの自然流入を最大化。Trip.com/Klook/KKday等への掲載導線に対応。 |
| 運用 | 予約・決済・問い合わせ対応はKONCOCHIIが担い、店舗負担ゼロを維持。通知はメール(+将来SMS/Zalo/WhatsApp)。 |
| 監査・ログ | 授受操作・決済・OTP照合・管理操作の監査ログを保持(PoC期間+1年)。 |

# 9. 画面一覧(サマリ)

## 9.1 利用者向け

- トップ/店舗検索(地図・リスト) → 店舗詳細 → 予約(サイズ・時間・日時) → 決済 → 予約完了(QR/OTP表示) → マイ予約(ステータス・再表示・キャンセル) → 領収書 → 問い合わせ

## 9.2 店舗向け

- ログイン → ホーム(預かる/返す/一覧) → QR読取・OTP入力 → タグ登録(+写真) → 保管中一覧 → 返却確認 → トラブル報告

## 9.3 管理者向け

- ダッシュボード → 店舗管理 → 予約・取引管理 → 精算管理 → 料金マスタ → 問い合わせ/保険事案管理

# 10. 外部連携・システム構成方針

- 決済: 国際カード(Visa/Mastercard)+Apple Pay/Google Pay+ベトナム現地決済(VietQR/MoMo)に対応する決済ゲートウェイを採用(例: 現地PSP 1社で統合できることが望ましい)。

- 通知: メール送信サービス(予約確定・QR/OTP・超過・返却完了)。将来的にSMS/Zalo連携。

- 地図: Google Maps(店舗表示・経路)。Googleビジネスプロフィールと店舗ページを連携。

- 構成方針: スマホ最適化Webフロント+API+DBのシンプルな3層構成。QR生成・OTP・課金ロジックはサーバ側で完結。店舗画面はブラウザのカメラAPIでQR読取(専用機器不要)。

# 11. PoC計画と成功指標

- 開始: 3店舗からスタート(ベンタイン・ブイビエン・タンソンニャット空港周辺)。

- 目標: 1店舗あたり1日5〜10件。期間: 2〜3か月で効果検証。

- KPI: 予約数/店舗/日、自然流入比率(検索・地図経由)、決済完了率、超過発生率、トラブル・補償事案件数、店舗オペレーション所要時間(預かる・返す各1分以内目標)。

- 成功のポイント: ①旅行者が今すぐ見つけられる(Google/Maps/旅プラットフォーム) ②予約から受取まで全てWebで完結 ③コンビニはバックヤードで簡単運用(棚不要) ④シンプル料金・基本補償で安心 ⑤広告費ゼロで自然流入による安定利用。

# 12. 改訂仕様(v1.1: システムレビュー反映)

初版レビューで判明した設計上の問題点を以下の通り修正する。本節の内容は該当各章の要件に優先する。

## 12.1 受取セキュリティの強化(誤引渡し防止)

- 預け入れ用OTPと返却用OTPを分離する。返却用OTPは店舗での受取操作開始時に、登録メール(将来SMS)へ都度発行する(有効期限10分)。QR提示のみでの返却は不可とする。

- QRコードのペイロードには予約トークンのみを含め、OTPを埋め込まない(QRスクリーンショットの共有・盗み見による第三者受取を防止)。

- OTP照合に5回連続失敗した予約は一時ロックし、運営へ自動通知する。

- QR/OTP再取得のリカバリ経路として、予約時に電話番号を必須登録とし、SMS認証による再発行を提供する(メール誤入力対策)。

- 店舗スタッフはスタッフ個人コードで操作し、すべての授受ログに操作者IDを記録する(従業員不正の抑止・追跡。共有PINのみの運用は廃止)。

## 12.2 課金・回収設計の修正

- プラン時間は「実際の預け入れ時刻」から起算する。予約時は日付+時間帯枠を指定する方式に変更する。

- 超過分の回収: カード決済はカードオンファイルへの自動追加課金。VietQR/MoMo等の即時決済は後課金ができないため、返却時に店頭QR決済で超過分を精算し、精算完了までシステム上返却処理をロックする。

- no-show: 預け入れ予定時間帯の終了までに預け入れがない場合は自動キャンセルとし、所定の手数料を控除して返金する(返金ポリシーを利用規約に明記)。確保していた枠は自動解放する。

## 12.3 放置荷物ポリシー(新設)

- 超過課金(10,000 VND/時)はプラン終了後24時間で打ち止めとし、以降は1日単位の延長保管料に切り替える(無限課金を防止し、回収可能性を維持)。

- 登録連絡先へ自動通知を送信する(超過発生時・24時間後・72時間後)。

- プラン終了後7日で提携店舗からKONCOCHII保管拠点へ移送し、30日経過後に利用規約に基づき処分する。予約時に処分同意条項への同意を必須とする。

- 処分の期間・手続きはベトナム法令(民法上の寄託契約等)に基づき、現地弁護士の確認を経て確定する(日本法は適用されない)。

## 12.4 荷物単位管理・キャパシティ管理の修正

- ステータス管理を予約単位から荷物(タグ)単位に変更し、複数個口予約の部分受け取り(2個中1個のみ返却等)に対応する。

- 店舗キャパシティは個数ではなくサイズ別ポイント制(S=1、M=2、L=3)による容積ベース管理とし、予約確定時に枠を確保する。

- 店舗営業時間をマスタ管理し、返却期限が営業時間外にかかる予約は予約時に警告または制限する(24時間営業でない店舗への対応)。

## 12.5 補償・受入条件の修正

- 預け入れ時の荷物外観写真の撮影を必須化する(初版の「推奨」から変更。補償事案の証跡として必須)。

- 禁止物(現金・貴重品・パスポート等の重要書類・危険物・単体リチウム電池・生もの等)の申告チェックを予約時と預け入れ時に必須化し、免責を明示する(特に空港周辺店舗で重要)。

- e-invoice(ベトナム電子インボイス制度)による領収書発行に対応する。

- 個人情報はベトナム個人情報保護令(PDPD / Nghị định 13/2023)に準拠して管理する。

# 13. 前提条件・未確定事項

- 料金表のサイズ区分と金額の対応(特にS/M/L各プランの確定額)は概要資料の記載に曖昧さがあるため、正式版で確定する。

- キャンセル・返金の手数料率、放置荷物の移送・処分の具体期間は、現地法務確認のうえ確定する(枠組みは12.2・12.3に定義済み)。

- 決済ゲートウェイの選定、保険会社との契約条件、店舗との業務委託契約条件は本書の対象外とし、決定後に反映する。

- 出し入れ自由プラン・多都市展開は将来拡張とし、本PoCのスコープ外とする。